|  |  |
| --- | --- |
| Keep   * dailies | Try   * Side-by-Side/ Pair Programming * Gemeinsame Iterationsplanung/ Abstimmung * Review * Testing * Datenbank gleich pflegen (lokal) * Häufigeres pushen |
| Problems   * mehr Kommunikation * lokale Datenbank |

|  |  |
| --- | --- |
| Keep   * dailies * Pair-Programming * Tests (JUnit) | Try   * Anwender zwischen durch fragen * PP ausbauen * Tickets für Probleme mit hoher Priorität (bug) |
| Problems   * Tests (JSFUnit) * Probleme zwar erkannt ABER nicht behoben |